[image: image1.jpg]Wroclawskie Centrum Badan EIT+ Sp.z 0.0
ul. Stabtowicka 147/149, 54-066 Wroclaw
tel /fax +48 71 354 33 62

e-mail: biuro@eitplus pl

www_eitplus_pl

INNOWACYINA uNAEUROPEISKA
i GOSPODARKA ROZNON REONALNEG
INARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt wspéffinansowany przez Unig Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

NIP: 894-293-00-22, REGON: 020671635
BZ WBK S.A. 16 oddziaf we Wroctawiu
50 1090 2402 0000 0001 0804 3436

Spofka jest zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wroclawia-Fabrycznej we Wroctawiu
VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000300736
Kapitat Zakfadowy: 13.600.000 zt






OFERTA
Znak sprawy: EEDD.072.34.05.2023.DS
DOTYCZY: Regulacja krawężników ciągów pieszych na osiedlu Gądów – Popowice Płd.  
	Dane wykonawcy

	Pełna nazwa
	

	Adres
	
	
	

	
	ulica
	kod pocztowy
	miejscowość

	Dane kontaktowe
	
	

	
	telefon  
	e-mail

	NIP
	
	


1. Oferowana cena przedmiotu zamówienia wynosi ………………………….… zł brutto, zgodnie z zestawieniem kosztów zadania.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy
3. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące jej integralną część, wyszczególnione we wszystkich przesłanych pismach zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez ……. dni od upływu terminu składania ofert.
………….……………………, dnia ………………………





………………………………………………

(podpis upoważnionej osoby)
ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA
Znak sprawy: EEDD.072.34.05.2023.DS
	Regulacja krawężników w rejonie drzew na osiedlu Gądów - Popowice Płd. z podziałem na etapy 1, 2 i 3 
(ul. Szybowcowa nr 28, 50 oraz ul. Balonowa 1). ETAP 1.

	
	
	
	
	
	
	

	Nr pozycji
	Nr STWiORB
	Nazwa i opis pozycji przedmiaru 
	Jednostka miary
	Ilość 
	 Cena jednostkowa 
	 Wartość 

	1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWACZE

	1
	D.01.01.01
	Roboty pomiarowe
	kpl.
	   1,00
	 
	

	2
	D.09.01.01
	Ogrodzenie ochronne - ogrodzenie budowlane tymczasowe z paneli ażurowych wys. min. 120cm, ogrodzenie stabilizowane na stopach lekkich, panele łączone złączkami na 2 poziomach, ochrona gleby w SOD przed zagęszczeniem. Ustawienie i późniejszy demontaż.
	m
	   180,00
	 
	

	3
	D.09.01.01
	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, przez wykonanie obudowy z desek i mat ze słomy.
	szt.
	   1,00
	 
	

	RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	2
	 
	ROZBIÓRKI

	4
	D.01.02.04
	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
	m
	   17,00
	 
	

	5
	D.01.02.04
	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm
	m2
	   35,90
	 
	

	6
	D.05.03.11
	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm.
	m2
	   3,00
	 
	

	7
	D.01.02.04
	Załadunek, wywóz i utylizacja mas bitumicznych.
	m3
	   1,56
	 
	

	8
	D.01.02.04
	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
	m2
	   1,80
	 
	

	9
	D.01.02.04
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	   9,20
	 
	

	10
	D.01.02.04
	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce.
	m
	   26,40
	 
	

	11
	D.01.02.04
	Rozebranie ław z betonu
	m3
	   1,43
	 
	

	12
	D.01.02.04
	Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.
	m3
	   2,74
	 
	

	RAZEM: ROZBIÓRKI
	                      


	3
	 
	ROBOTY ZIEMNE

	13
	D.09.01.01
	Usunięcie gruntu w technologii wydmuchowej Air Spade z transportem urobku na składowisko wraz z kosztami zagospodarowania odpadów.
	m2
	   34,10
	 
	

	RAZEM: ROBOTY ZIEMNE
	

	4
	 
	PODBUDOWY

	14
	D.04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV
	m2
	   35,90
	 
	

	15
	D.04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	   35,90
	 
	

	RAZEM: PODBUDOWY
	

	5
	 
	NAWIERZCHNIE

	16
	D.04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
	m2
	   35,90
	 
	

	17
	D.04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem
	m2
	   3,00
	 
	

	18
	D.05.03.05a
	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm
	m2
	   38,90
	 
	

	19
	D.09.01.01
	Reprofilacja terenu z obsianiem trawą, humus pozyskany na miejscu.
	m2
	   14,10
	 
	

	20
	D.09.01.01
	Pielęgnacja  w okresie gwarancyjnym terenu obsianego trawą.
	m2
	   14,10
	 
	

	RAZEM: NAWIERZCHNIE
	

	6
	 
	ELEMENTY ULIC

	21
	D.08.01.01
	Krawężniki betonowe skośne (przejściowe) 15/22x30x100 cm z wykonaniem ławy z bet. C12/15.
	m
	   4,00
	 
	

	22
	D.08.03.01
	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ławy z bet. C12/15.
	m
	   26,40
	 
	

	RAZEM: ELEMENTY ULIC
	

	RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU BEZ PODATKU VAT
	

	
	
	
	
	
	
	


	Regulacja krawężników w rejonie drzew na osiedlu Gądów - Popowice Płd. z podziałem na etapy 1, 2 i 3 
(ul. Szybowcowa nr 28, 50 oraz ul. Balonowa 1). ETAP 2.

	
	
	
	
	
	
	

	Nr pozycji
	Nr STWiORB
	Nazwa i opis pozycji przedmiaru 
	Jednostka miary
	Ilość 
	 Cena jednostkowa 
	 Wartość 

	1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWACZE

	1
	D.01.01.01
	Roboty pomiarowe
	kpl.
	   1,00
	 
	

	2
	D.09.01.01
	Ogrodzenie ochronne - ogrodzenie budowlane tymczasowe z paneli ażurowych wys. min. 120cm, ogrodzenie stabilizowane na stopach lekkich, panele łączone złączkami na 2 poziomach, ochrona gleby w SOD przed zagęszczeniem. Ustawienie i późniejszy demontaż.
	m
	   156,00
	 
	

	3
	D.09.01.01
	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, przez wykonanie obudowy z desek i mat ze słomy.
	szt.
	   1,00
	 
	

	RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	2
	 
	ROZBIÓRKI

	4
	D.01.02.04
	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
	m
	   17,00
	 
	

	5
	D.01.02.04
	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm
	m2
	   28,40
	 
	

	6
	D.05.03.11
	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm.
	m2
	   3,00
	 
	

	7
	D.01.02.04
	Załadunek, wywóz i utylizacja mas bitumicznych.
	m3
	   1,26
	 
	

	8
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 8 cm wraz z załadunkiem, wywozem na składowisko i kosztem zagospodarowania odpadu
	m2
	70,00
	 
	

	9
	D.01.02.04
	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
	m2
	   1,80
	 
	

	10
	D.01.02.04
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	   9,20
	 
	

	11
	D.01.02.04
	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce.
	m
	   17,60
	 
	

	12
	D.01.02.04
	Rozebranie ław z betonu
	m3
	   1,17
	 
	

	13
	D.01.02.04
	Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.
	m3
	   2,27
	 
	

	RAZEM: ROZBIÓRKI
	

	3
	 
	ROBOTY ZIEMNE

	14
	D.09.01.01
	Usunięcie gruntu w technologii wydmuchowej Air Spade z transportem urobku na składowisko wraz z kosztami zagospodarowania odpadów.
	m2
	   26,60
	 
	

	RAZEM: ROBOTY ZIEMNE
	

	4
	 
	PODBUDOWY

	15
	D.04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV
	m2
	   28,40
	 
	

	16
	D.04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	   28,40
	 
	

	RAZEM: PODBUDOWY
	

	5
	 
	NAWIERZCHNIE

	17
	D.04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
	m2
	   28,40
	 
	

	18
	D.04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem
	m2
	   3,00
	 
	

	19
	D.05.03.05a
	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm
	m2
	   31,40
	 
	

	20
	D-05.03.05b
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm; wraz z przygotowaniem podłoża
	m2
	70,00
	 
	

	21
	D-05.03.05a
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm; wraz z przygotowaniem podłoża
	m2
	70,00
	 
	

	22
	D.09.01.01
	Reprofilacja terenu z obsianiem trawą, humus pozyskany na miejscu.
	m2
	   9,25
	 
	

	23
	D.09.01.01
	Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym terenu obsianego trawą.
	m2
	   9,25
	 
	

	RAZEM: NAWIERZCHNIE
	

	6
	 
	ELEMENTY ULIC

	24
	D.08.01.01
	Krawężniki betonowe skośne (przejściowe) 15/22x30x100 cm z wykonaniem ławy z bet. C12/15.
	m
	   4,00
	 
	

	25
	D.08.03.01
	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ławy z bet. C12/15.
	m
	   17,60
	 
	

	RAZEM: ELEMENTY ULIC
	

	RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU BEZ PODATKU VAT
	

	
	
	
	
	
	
	


	Regulacja krawężników w rejonie drzew na osiedlu Gądów - Popowice Płd. z podziałem na etapy 1, 2 i 3 
(ul. Szybowcowa nr 28, 50 oraz ul. Balonowa 1). ETAP 3.

	
	
	
	
	
	
	

	Nr pozycji
	Nr STWiORB
	Nazwa i opis pozycji przedmiaru 
	Jednostka miary
	Ilość 
	 Cena jednostkowa 
	 Wartość 

	1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWACZE

	1
	D.01.01.01
	Roboty pomiarowe
	kpl.
	   1,00
	 
	

	2
	D.09.01.01
	Ogrodzenie ochronne - ogrodzenie budowlane tymczasowe z paneli ażurowych wys. min. 120cm, ogrodzenie stabilizowane na stopach lekkich, panele łączone złączkami na 2 poziomach, ochrona gleby w SOD przed zagęszczeniem. Ustawienie i późniejszy demontaż.
	m
	   98,00
	 
	

	3
	D.09.01.01
	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, przez wykonanie obudowy z desek i mat ze słomy.
	szt.
	   1,00
	 
	

	RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	2
	 
	ROZBIÓRKI

	4
	D.01.02.04
	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
	m
	   19,40
	 
	

	5
	D.01.02.04
	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm
	m2
	   2,00
	 
	

	6
	D.05.03.11
	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm.
	m2
	   37,20
	 
	

	7
	D.01.02.04
	Załadunek, wywóz i utylizacja mas bitumicznych.
	m3
	   1,57
	 
	

	8
	D.01.02.04
	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
	m2
	   2,00
	 
	

	9
	D.01.02.04
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	   10,00
	 
	

	10
	D.01.02.04
	Rozebranie ław z betonu
	m3
	   0,70
	 
	

	11
	D.01.02.04
	Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.
	m3
	   1,45
	 
	

	RAZEM: ROZBIÓRKI
	

	3
	 
	PODBUDOWY

	12
	D.04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV
	m2
	   2,00
	 
	

	13
	D.04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	   2,00
	 
	

	RAZEM: PODBUDOWY
	                      

	4
	 
	NAWIERZCHNIE

	14
	D.04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
	m2
	   2,00
	 
	                   

	15
	D.04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem
	m2
	   37,20
	 
	                   

	16
	D.05.03.05a
	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm
	m2
	   39,20
	 
	                   

	RAZEM: NAWIERZCHNIE
	                   

	5
	 
	ELEMENTY ULIC

	17
	D.08.01.01
	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm z wykonaniem ławy z bet. C12/15.
	m
	   6,00
	 
	

	18
	D.08.01.01
	Krawężniki betonowe skośne (przejściowe) 15/22x30x100 cm z wykonaniem ławy z bet. C12/15.
	m
	   4,00
	 
	

	RAZEM: ELEMENTY ULIC
	

	RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU BEZ PODATKU VAT
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Regulacja krawężników w rejonie drzew na osiedlu Gądów - Popowice Płd. z podziałem na etapy 1, 2 i 3 
(ul. Szybowcowa nr 28, 50 oraz ul. Balonowa 1). ETAP 3

	
	
	
	
	
	
	

	Nr pozycji
	Nr STWiORB
	Nazwa i opis pozycji przedmiaru 
	Jednostka miary
	Ilość 
	 Cena jednostkowa 
	 Wartość 

	1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWACZE

	1
	D.01.01.01
	Roboty pomiarowe
	kpl.
	   1,00
	 
	

	2
	D.09.01.01
	Ogrodzenie ochronne - ogrodzenie budowlane tymczasowe z paneli ażurowych wys. min. 120cm, ogrodzenie stabilizowane na stopach lekkich, panele łączone złączkami na 2 poziomach, ochrona gleby w SOD przed zagęszczeniem. Ustawienie i późniejszy demontaż.
	m
	   98,00
	 
	

	3
	D.09.01.01
	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, przez wykonanie obudowy z desek i mat ze słomy.
	szt.
	   1,00
	 
	

	RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	2
	 
	ROZBIÓRKI

	4
	D.01.02.04
	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
	m
	   19,40
	 
	

	5
	D.01.02.04
	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm
	m2
	   2,00
	 
	

	6
	D.05.03.11
	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm.
	m2
	   37,20
	 
	

	7
	D.01.02.04
	Załadunek, wywóz i utylizacja mas bitumicznych.
	m3
	   1,57
	 
	

	8
	D.01.02.04
	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
	m2
	   2,00
	 
	

	9
	D.01.02.04
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cem-piaskowej
	m
	   10,00
	 
	

	10
	D.01.02.04
	Rozebranie ław z betonu
	m3
	   0,70
	 
	

	11
	D.01.02.04
	Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu.
	m3
	   1,45
	 
	

	RAZEM: ROZBIÓRKI
	

	3
	 
	PODBUDOWY

	12
	D.04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV
	m2
	   2,00
	 
	

	13
	D.04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	   2,00
	 
	

	RAZEM: PODBUDOWY
	

	4
	 
	NAWIERZCHNIE

	14
	D.04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
	m2
	   2,00
	 
	

	15
	D.04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem
	m2
	   37,20
	 
	

	16
	D.05.03.05a
	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm
	m2
	   39,20
	 
	

	RAZEM: NAWIERZCHNIE
	

	5
	 
	ELEMENTY ULIC

	17
	D.08.01.01
	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm z wykonaniem ławy z bet. C12/15.
	m
	   6,00
	 
	

	18
	D.08.01.01
	Krawężniki betonowe skośne (przejściowe) 15/22x30x100 cm z wykonaniem ławy z bet. C12/15.
	m
	   4,00
	 
	

	RAZEM: ELEMENTY ULIC
	

	RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU BEZ PODATKU VAT
	

	
	
	
	
	
	
	


ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW:
	Lp.
	Wyszczególnienie robót
	Wartość

	1
	ETAP I
	

	2
	ETAP II
	

	3
	ETAP III
	

	4
	RAZEM (suma poz. 1÷3)
	

	5
	KWOTA WARUNKOWA 10%(od poz. 4)
	

	6
	CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 4+5)
	

	7
	Podatek VAT (od poz. 6)
	

	8
	CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 6+7)
	

	
	
	

	
	
	


……………………………., dnia ……………………….. roku

………………………………………………

(podpis upoważnionej osoby)

