OFERTA

Znak sprawy: RXWA.4210.21.2026.DS

Dotyczy:

Budowa dwóch zatok postojowych w ciągu ul. Bezpiecznej na wysokości nr adresowych 6a i 20.

Wypełnia wykonawca:

Wrocław, dnia …………………….….

| Dane wykonawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa |  |  |  |
| Adres |  |  |  |
|  | ulica | kod pocztowy | miejscowość |
| Dane kontaktowe |  |  |  |
|  | telefon | e-mail |  |
| NIP |  |  |  |

- Oferowana cena przedmiotu zamówienia wynosi ……………………………….… zł brutto w tym:

| PRZEDMIAR / KOSZTORYS OFERTOWY (po wypełnieniu) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| na wykonanie zatok postojowych przy ul. Bezpiecznej we Wrocławiu |  |  |  |  |  |  |
| DZIELNICA Psie Pole |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OST | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | D-01.02.04 | Demontaż słupków blokujących typu "City", odwóz materiału na magazyn ZDiUM, z załadunkiem, kosztami transportu, wyładunkiem. | szt | 6 |  |  |
| 2. | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych (100% gruz) na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu i utylizacją | m | 60 |  |  |
| 3. | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej średnia grubość 5cm przy pomocy sprężarki lub przy pomocy frezarki, wraz z cięciem nawierzchni z wywozem gruzu i utylizacją | m2 | 170 |  |  |
| 4. | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych (100% gruz) na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu i utylizacją | m | 30 |  |  |
| 5. | D-04.01.01 | Wykopy/korytowanie wraz z kosztami transportu, utylizacji materiału | m3 | 82 |  |  |
| 6. | D-04-05.01 | Wykonanie warstwy stabilizacji 1,5-2,5 MPa wraz z profilacją oraz zagęszczeniem warstwy, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 225 |  |  |
| 7. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 8/30cm na ławie betonowej z oporem, docięcie,wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wywóz gruzu i utylizacja oraz z zakupem i dowozem nowych obrzeży | m | 30 |  |  |
| 8. | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm, na ławie betonowej z oporem, ew. docięcie krawężników,wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wywóz gruzu i utylizacja oraz dowóz i zakup nowych krawężników | m | 80 |  |  |
| 9. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (z dowozem materiału) | m2 | 225 |  |  |
| 10. | D-05.03.05 | Mechaniczne lub ręczne ułożenie betonu asfalt. AC 16 W gr. 5 cm warstwa wiążąca wraz ze skropieniem asfaltem drogowym w ilości 0,51 kg/m2 i dowozem mieszanki bitumicznej | m2 | 225 |  |  |
| 11. | D-05.03.05 | Mechaniczne lub ręczne ułożenie betonu asfalt. AC 11 S gr. 4 cm warstwa ścieralna wraz ze skropieniem asfaltem drogowym w ilości 0,51 kg/m2 i dowozem mieszanki bitumicznej (powierzchnia powyżej 50 m2) | m2 | 225 |  |  |
| 12. | D-05.03.05 | Mechaniczne lub ręczne ułożenie betonu asfalt. AC 8 S gr. 4 cm warstwa ścieralna wraz ze skropieniem asfaltem drogowym w ilości 0,51 kg/m2 i dowozem mieszanki bitumicznej (powierzchnia powyżej 50 m2) | m2 | 70 |  |  |
| 13. | D-09.01.01 | Odtworzenie terenów zieleni, humusowanie z obsianeim nasionami traw | m2 | 130 |  |  |
| 14. | D-07.02.01 | Dostawa i montaż słupka ocynkowanego | szt. | 5,00 |  |  |
| 15. | D-07.02.01 | Dostawa i montaż znaku małego z folii odblaskowej mikropryzmatycznej II typu, profilowany, podłoże blacha ocynk., znak typu D-18 i D-18a | szt. | 5,00 |  |  |
| 16. | D-07.02.01 | Dostawa i montaż tablicy drogowej odblask. na podłożu blachy ocynk. profilowanej, folia mikropryzmatyczna II typu | szt. | 5,00 |  |  |
| 17. | D-07.02.01 | Demontaż znaku B-35 | szt. | 1,00 |  |  |
| 18. | D-07.02.01 | Montaż znaku B-35 na słupku (materiał z demontażu) | szt. | 1,00 |  |  |
| 19. | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe P-18 (szer.12 cm) | mb | 20,00 |  |  |
| 20. | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome "Koperta dla osób niepełnosprawnych" | kpl. | 1,00 |  |  |
| 21. | D-09.01.01 | Przesadzenie krzewów niskich na terenie zieleni, w rejonie zadania | m2 | 35 |  |  |
| 22. | D-09.01.01 | Demontaż słupków blokujących drewnianych, zabezpieczających teren zieleni, ponowny montaż w rejonie zadania | szt | 12 |  |  |
| 23. | Razem (suma poz. 1 do 22) |  |  |  |  |  |
| 24. | Opracowanie projektów organizacji ruchu zastępczego wraz z wyniesieniem w terenie |  |  |  |  |  |
| 25. | Kwota warunkowa (10% z poz. 23) |  |  |  |  |  |
| 26. | Cena ofertowa netto (suma poz. 23+24+25) |  |  |  |  |  |
| 27. | Podatek VAT (od poz. 26) |  |  |  |  |  |
| 28. | Cena ofertowa brutto (suma poz. 26+27) |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

- Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące jej integralną część, wyszczególnione we wszystkich przesłanych pismach zamawiającego.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania z art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

………….…., dnia ………………………			……………………………………………………….

(podpis upoważnionej osoby)